АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от            2020                                                                                          №

с. Ельники

О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского сельского поселения от 27.10.2017 № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы»

Руководствуясь  решением Совета депутатов Ельниковского сельского поселения от 08.10.2019 №10 «О признании целесообразным возложения исполнения полномочий администрации Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на администрацию Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Ельниковского сельского поселения от 27.10.2017 № 41 «Об утверждении    муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники  финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения на 2018 - 2024 годы составляет 22045,1091 тыс. рублей <*>, в том числе: в 2018 году – 1097,538 тыс. рублей; в 2019 году – 839,9309 тыс. рублей; в 2020 году – 2003,55114 рублей; в 2021 году - 17003,5511 тыс. рублей; в 2022 году – 1097,538 тыс. рублей; в 2023 году- 0 руб.; в 2024 году- 0 руб. из них средства федерального бюджета – 17,457,9530 тыс. рублей <*>, в том числе: в 2018 году – 836,754 тыс. рублей; в 2019 году – 784,44509 тыс. рублей; в 2020 году – 0 рублей; в 2021 году – 15000,0 тыс. рублей; в 2022 году – 836,754 тыс. рублей; в 2023 году- 0 руб.; в 2024 году- 0 руб. средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 4401,4183 тыс. рублей <*>, в том числе: в 2018 году – 209,189 тыс. рублей; в 2019 году – 16,00908 тыс. рублей; в 2020 году – 1983,51563 тыс. рублей; в 2021 году –1983,51563 тыс. рублей; в 2022 году – 209,189 тыс. рублей; в 2023 году- 0 руб.; в 2024 году- 0 руб. средства Ельниковского сельского поселения – 182,7377 тыс. рублей <*>, в том числе: в 2018 году – 51,595 тыс. рублей; в 2019 году – 39,47675 тыс. рублей; в 2020 году – 20,03551 тыс. рублей; в 2021 году – 20,03551 тыс. рублей; в 2022 году – 51,595 тыс. рублей; в 2023 году -0 руб.; в 2024 году – 0 руб. в том числе: сумма на благоустройство -мест массового отдыха - 15 000,000 тыс. рублей; |
| --- | --- |

2) раздел 6 Программы «Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Раздел VI. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий, составляет 22045,1091  тыс. рублей, в том числе 17,457,9530 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 4401,4183  тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Мордовия и  182,7377  тыс. рублей - средства местного бюджета.

Средства, направляемые на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Меньшая часть половины от  общего объема средств подпрограммы направляются на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 5391,460 тыс. рублей;

основная часть  общего объема средств направляется на реализацию мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования населенного пункта  - 15000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение  программы подлежит уточнению в соответствии с Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на соответствующие годы и решением Совета депутатов Ельниковского сельского поселения «О бюджете Ельниковского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на соответствующий год и плановый период»;

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках Муниципальной программы, приведены в приложении 1 к Муниципальной программе.»;

3) приложение 8 к Программе «Адресный перечень мероприятий программы всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве»  изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Ельниковского сельского поселения»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень мероприятий программы всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации Перечень работ |  |  |  |  | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | минимальный |  |  |  | дополнительный |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Строителей, д. 2 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения | Июнь 2018 года | Сентябрь 2018 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Парковка, установка скамеек- 2 шт., установка урн- 2 шт., освещение |  |  | Установка детской площадки |  | 1078292 |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Строителей, д. 4 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения | Июнь 2018 года | Сентябрь 2018 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Асфальтирование придомовой территории, установка скамеек- 2 шт., установка урн- 2 шт., освещение |  | Разбивка клумбы |  |  |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 1 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения | Июнь 2019 года | Сентябрь 2019 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Парковка, установка скамеек- 8 шт., установка урн- 4 шт., освещение, установка детской площадки |  | - |  |  | 839930,92 |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 3 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения | Июнь 2019 года | Сентябрь 2019 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Установка скамеек- 3 шт., установка урн- 2 шт., освещение |  | - |  |  |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 7б в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2020 года | Сентябрь 2020 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, асфальтирование дворового проезда, установка скамеек- 4 шт., установка урн- 2 шт., освещение на существующих опорах повесить 2 светодиодных фанаря, установка детской площадки |  | - |  |  | 2003551,14 |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 7а в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2020 года | Сентябрь 2020 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Асфальтирование входной группы и дворогово проезда, установка скамеек- 2 шт., установка урн- 1 шт., освещение: установка 2 опор с 3 светодиодными фонарями, установка детской игровой площадки | - |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 5 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2020 года | Сентябрь 2020 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Асфальтирование входных групп и дворового проезда, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3 освещение: установка 1 опоры с 1 светодиодным фонарем | - |  |  |  |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 9 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2021 года | Сентябрь 2021 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Установка скамеек- 6 шт., установка урн-3, освещение, установка детской площадки |  |  |  |  | 6078292 |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 7 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2021 года | Сентябрь 2021 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3 освещение, установка детской площадки | - |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по пер. Южный, д. 3 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2020 года | Сентябрь 2020 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | Асфальтирование тротуаров, установка скамеек- 2 шт., установка урн- 1 шт., освещение | - |  |  |  |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 13 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2022 года | Сентябрь 2022 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3 освещение, установка детской площадки |  |  |  |  | 1078292 |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 15 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | Июнь 2022 года | Сентябрь 2022 года | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3 освещение, установка детской площадки | Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 15 в с. Ельники Ельниковского района |  |  |  |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории подлежащие благоустройству в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

Глава Ельниковского

муниципального района                                                                Ю.А. Бекешев