ПРОЕКТ

Муниципальная программа

«Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района на 2020-2025 годы»

- Паспорт муниципальной программы

«Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района на 2020-2025 годы» |
| 2. | Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» - Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.05.2020 № 278 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Мордовия и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Мордовия от 10 февраля 2017 г. № 103» |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ельниковского муниципального района |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020 - 2025 годы |
| 5. | Цели и задачи муниципальной программы | Целью муниципальной программы является формирование качественной системы санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ельниковского муниципального района, повышение уровня внешнего благоустройства и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе. Задача муниципальной программы – обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района до нормативных требований. |
| 6. | Разработчик муниципальной программы | Администрация Ельниковского муниципального района |
| 7. | Ожидаемые конечные результаты от реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит обустроить полноценную систему мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района, обеспечит общее улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. |
| 8. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | За период реализации муниципальной программы планируется достичь следующих показателей: - количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) – 107; - количество дополнительно созданных и обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) – 84. |
| 9. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит: за счет всех источников финансирования – 3194,4 тыс. руб., в том числе: -2020 год – 532,4 тыс. руб. -2021 год – 532,4 тыс. руб. -2022 год – 532,4 тыс. руб. -2023 год – 532,4 тыс. руб. -2024 год – 532,4 тыс. руб. -2025 год – 532,4 тыс. руб. в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 2900,4 тыс. руб., в том числе: -2020 год – 483,4 тыс. руб. -2021 год – 483,4 тыс. руб. -2022 год – 483,4 тыс. руб. -2023 год – 483,4 тыс. руб. -2024 год – 483,4 тыс. руб. -2025 год – 483,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета – 294 тыс. руб., в том числе: -2020 год – 49 тыс. руб. -2021 год – 49 тыс. руб. -2022 год – 49 тыс. руб. -2023 год – 49 тыс. руб. -2024 год – 49 тыс. руб. -2025 год – 49 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | За период реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов: - количество сельских поселений Ельниковского муниципального района имеющих качественную систему санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – до 100 %; - количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с нормативными требованиями от общего числа мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – до 100 %. |

- Характеристика проблемы, на решение которой

направлена муниципальная программа

В соответствии с изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», вступившими в силу с 01.01.2019 (пункт 2, статьи 10 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации») к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (пункт 2, статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).

Согласно «Правилам обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

На территории Ельниковского муниципального района в настоящее время из 107 действующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района ни одно место не является полностью обустроенным в соответствии с нормативными требованиями. В 7 сельских поселениях Ельниковского муниципального района отсутсвуют система  санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Отсутствие обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов увеличивает негативное воздействие твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье  человека, что приводит к нарушению санитарно-эпидемиологической обстановки Ельниковского муниципального района.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории  Ельниковского муниципального района комплекс работ по обустройству действующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и созданию дополнительных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Отказ от решения указанных проблем приведет к росту несанкционированных мест размещения отходов (свалок) и, соответственно, к ухудшению экологической ситуации и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ельниковского муниципального района.

- Основные цели и задачи реализуемой муниципальной программы

Конечной целью реализации муниципальной программы является приведение существующей в Ельниковском муниципальном районе системы санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствие действующим требованиям законодательства. Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- обустроить действующие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов до нормативных требований;

- создать и обустроить дополнительные места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

Основной задачей реализуемой муниципальной программы является формирование качественной системы санкционированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которая позволит снизить количество мест несанкционированного сброса мусора на территории Ельниковского муниципального района, и обеспечит общее улучшение экологической ситуации и санитарно-экологической обстановки.

4. Результаты, ожидаемые от реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы на территории Ельниковского муниципального района позволит:

- обустроить мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) – 107;

- создать и обустроить дополнительных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) – 84.

Результаты проведенных мероприятий обеспечат:

- улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ельниковского муниципального района;

- сокращение мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов;

-  удобную и понятную систему накопления твердых коммунальных отходов;

- создание наилучших условий для сбора твердых коммунальных отходов и работы специального автотранспорта.

5. Срок реализации муниципальной программы

Действие Программы рассчитано на 2020 - 2025 годы. В процессе реализации допускается корректировка мероприятий муниципальной программы по срокам и объемам финансирования.

6. Перечень мероприятий муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы на территории Ельниковского муниципального района планируется:

- обследовать и дать оценку техническому состоянию действующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- выполнить обустройство действующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- создать и обустроить дополнительные места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

- внести в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района изменения о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

7. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем средств необходимых для реализации муниципальной программы составит 3194,4 тыс. руб. Источник финансирования – республиканский бюджет, бюджет Ельниковского муниципального района.

В процессе реализации муниципальной программы допускается использование внебюджетных средств из привлеченных источников финансирования в порядке, осуществляемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными расходными статьями в процессе реализации муниципальной программы будут являться:

- оплата услуг организации осуществляющей межевание земельных участков расположенных под местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов;

- оплата услуг проектной организации выполняющей проектирование объектов сбора твердых коммунальных отходов;

- приобретение необходимых строительных материалов;

- оплата услуг подрядной организации выполняющей комплекс работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ельниковского муниципального района носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

Разбивка по годам средств запланированных на реализацию муниципальной программы представлена в приложении 1.

8. Контроль реализации муниципальной программы и координация программных мероприятий

Заказчиком производства работ по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов является администрация Ельниковского муниципального района.

Администрация Ельниковского муниципального района осуществляет в соответствии с действующим законодательством:

- подготовку и утверждение документации, необходимой для отбора подрядных организаций для выполнения работ по обустройству и (или) созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территории Ельниковского муниципального района;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по обустройству и (или) созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территории Ельниковского муниципального района;

- формирование и организацию работы комиссий по приемке выполненных работ по обустройству и (или) созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территории Ельниковского муниципального района;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условий муниципальных контрактов.

Администрация Ельниковского муниципального района осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы и достижением конечных результатов, целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы.

Контроль выполнения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы осуществляется на основании актов выполненных работ.

Подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятия муниципальной программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.

В целях эффективного управления и адресного контроля реализации муниципальной программы администрация Ельниковского муниципального района ежеквартально осуществляет мониторинг показателей результативности реализации муниципальной программы в течение всего периода реализации муниципальной программы.

По результатам мониторинга администрация Ельниковского муниципального района проводится оценка эффективности выполнения мероприятий муниципальной программы и расходования финансовых средств.

9. Риски реализации муниципальной программы

Ограничения в финансировании муниципальной программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий, что ухудшит общее санитарно-эпидемиологическое состояние территории Ельниковского муниципального района.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Обустройство мест (площадок)

накопления твердых коммунальных

отходов, расположенных на территории

Ельниковского муниципального района

на 2020-2025 годы»

Основные мероприятия

муниципальной программы  «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района на 2020-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Всего (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2020 | 532,4 | - | 483,4 | 49,0 | - | Администрация Ельниковского муниципального района |
|  |  | 2021 | 532,4 | - | 483,4 | 49,0 | - |  |
|  |  | 2022 | 532,4 | - | 483,4 | 49,0 | - |  |
|  |  | 2023 | 532,4 | - | 483,4 | 49,0 | - |  |
|  |  | 2024 | 532,4 | - | 483,4 | 49,0 | - |  |
|  |  | 2025 | 532,4 | - | 483,4 | 49,0 | - |  |
| Итого по основным мероприятиям |  |  | 3194,4 |  | 2900,4 | 294,0 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Обустройство мест (площадок)

накопления твердых коммунальных

отходов, расположенных на территории

Ельниковского муниципального района

на 2020-2025 годы»

## Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, планируемые к обустройству в рамках муниципальной программы*

| № п/п | Местонахождение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов | Технические характеристики действующего места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | Перечень запланированных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Используемое покрытие | Площадь (м2) | Кол-во контейнеров, бункеров на площадке (в том числе планируемых к размещению), шт. | Объем контейнера, бункера (в том числе планируемого к размещению), (м3) | Общий объем контейнеров, бункеров (в том числе планируемых к размещению), (м3) | 2020-2025 гг. |
| 1 | с. Ельники, ул. Заводская на спуске к дому 9 54.611033, 43.840573 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 2 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 16 54.615479, 43.848966 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 3 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 26 (нежилой) 54.616208, 43.849704 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 4 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 40 (нежилой) 54.617284, 43.850633 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 5 | с. Ельники, ул. Заречная, поворот на пл. 1 Мая рядом с магазином ИП Ветчинников 54.620329, 43.853909 | грунт | 4 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 6 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 125 (нежилой) 54.622186, 43.855140 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 7 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 163 (нежилой) 54.624716, 43.857410 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 8 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 197 (нежилой) 54.627102, 43.859447 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 9 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 235 (нежилой) 54.629614, 43.861545 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 10 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 263 54.631718, 43.865480 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 11 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 297 54.633795, 43.868370 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 12 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 339 на перекрестке 54.635921, 43.873690 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 13 | с. Ельники, ул. Анашкина на спуске 54.631167, 43.881062 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 14 | с. Ельники, ул. Курзенкова на спуске 54.630303, 43.880268 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 15 | с. Ельники, ул. Королева, напротив дома 29 54.628265, 43.878439 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 16 | с. Ельники, ул. Парковая напротив дома 9 54.630354, 43.877101 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 17 | с. Ельники, ул. Горького напротив дома 2, перекресток с ул. Парковой 54.631455, 43.875780 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 18 | с. Ельники, конец ул. Кооперативной, конец ул. Парковой 54.633248, 43.874227 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 19 | с. Ельники, ул. Кооперативная в 20 метрах от дома 12 пересечение с ул. Л.Толстого 54.630596, 43.867661 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 20 | с. Ельники, ул. Л.Толстого напротив дома 35 54.628778, 43.870570 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 21 | с. Ельники, ул. Крупской выход ул. Октябрьская – ул. Советская (около Колхозного магазина) 54.627086, 43.867402 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 22 | с. Ельники, ул. Советская напротив дома 79 54.627303, 43.866161 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 23 | с. Ельники, ул. Л.Толстого напротив дома 7 поворот на пер. Победы 54.625037, 43.874033 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 24 | с. Ельники, ул. Королева через дорогу напротив дома 17 54.626064, 43.876483 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 25 | с. Ельники, ул. Заречная напротив дома 2 54.614235, 43.847400 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 26 | с. Ельники, ул. Чкалова через дорогу напротив дома 14 54.624974, 43.883161 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 27 | с. Ельники, ул. Юбилейная с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.622464, 43.881514 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 28 | с. Ельники, ул. Громовой с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.622793, 43.883136 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 29 | с. Ельники, ул. Ларина с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.622946, 43.884354 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 30 | с. Ельники, ул. Демина с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.623093, 43.885739 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 31 | с. Ельники, ул. 70 лет Октября с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.623339, 43.888502 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 32 | с. Ельники, ул. Якушкина с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.623490, 43.889852 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 33 | с. Ельники, ул. Молодежная с правой стороны от автодороги севернее дома 2 54.623558, 43.891269 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 34 | с. Ельники, ул. А.Пиксаева с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.623781, 43.892910 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 35 | с. Ельники, ул. Степана Эрьзи с правой стороны от автодороги севернее дома 2 54.623821, 43.894051 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 36 | с. Ельники, ул. Высоцкого с правой стороны от автодороги севернее дома 2 54.623832, 43.895208 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 37 | с. Ельники, ул. Сосновая с правой стороны от автодороги севернее дома 1 54.624077, 43.896661 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 38 | с. Ельники, ул. А.Крутикова с правой стороны от автодороги севернее дома 1 54.624314, 43.898475 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 39 | с. Ельники, ул. Девятаева с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.624760, 43.900439 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 40 | с. Ельники, ул. Братьев Пономаревых с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.625086, 43.902259 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 41 | с. Ельники, ул. Мещерова с левой стороны от автодороги севернее дома 1 54.625562, 43.904054 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 42 | с. Ельники, ул. Ленина напротив дома 1 54.619733, 43.867732 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 43 | с. Ельники, ул. Ленина восточнее дома 10 (гостиница) 54.619257, 43.870711 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 44 | с. Ельники, ул. Коммунистическая напротив дома 10 (ул. Коммунистическая – ул. Гагарина) 54.620185, 43.874156 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 45 | с. Ельники, ул. Мира - ул. Королева (въезд в бывшее АТП) 54.621025, 43.877723 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 46 | с. Ельники, ул. Кирова между домами 1-3 54.619071, 43.878725 | щебень | 4 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 47 | с. Ельники, ул. Кирова напротив дома 5 (в сторону на детсад Теремок) 54.618145, 43.879766 | грунт | 4 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 48 | с. Ельники, ул. Кирова напротив дома 7 54.619058, 43.880448 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 49 | с. Ельники, ул. Кирова поворот на дом 15 54.616883, 43.880576 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 50 | с. Ельники, пер. Южный напротив дома 7 54.618114, 43.877579 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 51 | с. Ельники, ул. Гагарина на повороте около дома 15 (ул. Гагарина – пер. Южный) 54.617788, 43.875148 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 52 | с. Ельники, ул. И.Галянова напротив дома 3, на пересечении с пл. 1 Мая 54.618599, 43.864115 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 53 | с. Ельники, ул. И.Галянова напротив дома 44 (ул. И.Галянова – ул. Комсомольская) 54.616721, 43.868267 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 54 | с. Ельники, ул. И.Галянова напротив дома 92 54.615341, 43.871896 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 55 | с. Ельники, ул. И.Галянова напротив дома 116 (перекресток ул. И.Галянова, ул. Гагарина, ул. Луговая) 54.615037, 43.875876 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 56 | с. Ельники, ул. И.Галянова через дорогу напротив дома 119 54.615205, 43.881162 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 57 | с. Ельники, ул. И.Галянова сбоку дома 164 (ул. И.Галянова – ул. Юбилейная) 54.615227, 43.885345 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 58 | с. Ельники, ул. И.Галянова напротив дома 149 поворот на ул.А.Невского 54.615578, 43.889619 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 59 | с. Ельники, ул. Луговая напротив дома 120 (ул. Луговая – ул. Солнечная) 54.612268, 43.887596 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 60 | с. Ельники, ул. Луговая напротив дома 16 по ул. Ушакова 54.612479, 43.892022 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 61 | с. Ельники, ул. Луговая сбоку дома 88 54.613200, 43.881826 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 62 | с. Ельники, ул. Луговая на повороте от дома 55 по ул. Гагарина 54.612877, 43.876674 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 63 | с. Ельники, ул. Луговая между домами 26 - 28 54.612957, 43.867262 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 64 | с. Ельники, ул. Г.Самолькина напротив дома 61 54.613687, 43.859905 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 65 | с. Ельники, ул. Г.Самолькина напротив дома 40 54.615287, 43.859889 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 66 | с. Ельники, ул. Г.Самолькина напротив дома 4 54.618729, 43.860005 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 67 | с. Ельники, Площадь 1 Мая напротив дома 36 54.620128, 43.861681 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 68 | с. Ельники, ул. Безбородова левее дома 6 54.620331, 43.850980 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 69 | с. Ельники, ул. Советская дом 6 54.621908, 43.864532 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 70 | с. Ельники, ул. Советская дом 32 (нежилой) 54.624024, 43.865689 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 71 | с. Ельники, ул Строителей, 21 м. от остановки в сторону с. Большой Уркат, 5 м. от края асфальта 54.632582, 43.860067 | грунт | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 72 | с. Ельники, ул. Луговая, напротив дома 42 54.612594, 43.872370 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 73 | с. Ельники, ул. Садовая напротив дома 39 со стороны ул. Октябрьская 54.622102, 43.871632 | грунт | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 74 | с. Ельники, ул. Кащеева напротив дома 1 54.618792, 43.850851 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 75 | с. Ельники, с восточной стороны здания кинотеатра Звезда 54.620715, 43.866015 | щебень | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 76 | с. Ельники, Площадь 1 Мая за магазином запчастей 54.620194, 43.864749 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 77 | с. Ельники, ул. Восточная ориентировочно левее дома 13 54.626291, 43.888849 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 78 | с. Ельники, ул. Чкалова напротив дома 1, около водонапорной башни 54.625577, 43.879581 | грунт | 2 | 1 | 0,7 | 0,7 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 79 | с. Стародевичье, ул. Терешковой 54.585223, 43.778953 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 80 | с. Стародевичье, ул. Ленинская 54.593889, 43.762549 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 81 | с. Стародевичье, ул. Крупской на пересечении с ул. Гагарина 54.590336, 43.77365 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 82 | с. Стародевичье, ул. Бычкова на пересечении с автодорогой 54.583767, 43.768071 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 83 | с. Стародевичье, ул. Заводская 54.603278, 43.768149 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 84 | с. Стародевичье, ул. Пролетарская 54.591410, 43.760146 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 85 | с. Стародевичье, ул. Ленинская на пересечении с ул. Поверинова 54.592221, 43.771060 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 86 | с. Стародевичье, ул. Гагарина напротив дома 10 54.586421, 43.767359 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 87 | с. Стародевичье, перекресток между ул. Гагарина и ул. Крупской 54.587237, 43.771847 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 88 | с. Акчеево, ул. Сельхозтехника после въезда 54.628369, 43.759548 | грунт | 2 | 3 | 1,1 | 3,3 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 89 | с. Кабаново, ул. Первомайская на повороте 54.638719, 43.739868 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 90 | с. Акчеево, на пересечении ул. Молодежная и ул. Луговая, рядом с опорой №4 54.636427, 43.743640 | грунт | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 91 | с. Акчеево, ул. Ленина напротив дома 1 54.636537, 43.747336 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 92 | с. Чурино, ул. Гагарина после мечети 54.657728, 43.771732 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 93 | с. Стародевичье, ул. Островского 54.582723, 43.770967 | грунт | 2 | 1 | 0,75 | 0,75 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 94 | с. Ельники, ул. Садовая дом 20 (Станция скорой помощи) на пересечении с пер. Больничный 54.625558, 43.880467 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 95 | с. Ельники, ул. Королева, д. 7 «а», около магазина ИП Кондаков С.Е. 54.622559, 43.875257 | грунт | 2 | 1 | 0,9 | 0,9 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 96 | с. Ельники, ул. Юбилейная, через дорогу от дома 10, по направлению на северо-восток 54.617460, 43.883920 | грунт | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 97 | с. Ельники, перекресток между ул. Юбилейная – ул. Аверкина, 1,5 м от перекрестка по направлению к ул. Попова 54.616375, 43.884605 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 98 | с. Новый Ковыляй, ул. Колхозная напротив дома 2 54.793360, 43.657613 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 99 | пос. Черляй, ул. Центральная напротив электроподстанции около дома 21 54.769737, 43.675441 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 100 | с. Новоямская Слобода, ул. Центральная напротив дома 5 «а» 54.733783, 43.722882 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 101 | с. Новоямская Слобода, на пересечении ул. Нагорная и ул. Полевая, около столба 54.739650, 43.724583 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 102 | с. Новоямская Слобода, на пересечении ул. Колхозная, пер. Колхозный, напротив дома 36 54.739045, 43.721044 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 103 | с. Новоямская Слобода, на пересечении пер. Больничный и ул. Молодежная напротив нежилого дома 54.734276, 43.715709 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 104 | с. Кабаново, ул. Зеленая на повороте влево 54.640635, 43.733590 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 105 | с. Чурино, ул. Кирова на въезде 54.656609, 43.774989 | грунт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 106 | с. Акчеево, ул. Восточная напротив дома 6 54.633818, 43.747760 | грунт | 2 | 2 | 1,1 | 2,2 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |
| 107 | с. Ельники, ул. Суворова 54.615512, 43.893390 | асфальт | 2 | 1 | 1,1 | 1,1 | Обустройство в соответствии с нормативными требованиями. |

* в соответствии с Реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия от 10.01.2020 №  4 «Об утверждении и ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Ельниковского муниципального района» (в редакции постановления администрации Ельниковского муниципального района от 19.05.2020 № 179).