АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                      2020                                                                                          №

с. Ельники

О внесении изменений в постановление администрации Ельниковского сельского поселения от 27.10.2017 № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы»

Руководствуясь Соглашением заключенным с Министерством жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия от 28.01.2020 №89618425-1-2020-001 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия местному бюджету на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды,  Уставом Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Ельниковского сельского поселения от 27.10.2017 № 41 «Об утверждении    муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельниковского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ельниковского сельского поселения Республики Мордовия от 26.04.2018 №11, от 22.10 2018 № 21, от 29.03.2019 № 12, от 25.03.2020 №112) следующие изменения:

1) приложение 8 к Программе «Адресный перечень мероприятий программы всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве»  изложить в следующей редакции:

«Приложение 8»

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Ельниковского сельского поселения»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень мероприятий программы всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации Перечень работ |  | Сумма (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  |  | минимальный | дополнительный |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Строителей, д. 2 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения |  | июнь 2018 года |  | сентябрь 2018 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек - 2 шт., установка урн - 2 шт., освещение | установка детской площадки | 1097538,0 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Строителей, д. 4 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения |  | июнь 2018 года |  | сентябрь 2018 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | асфальтирование придомовой территории, установка скамеек - 2 шт., установка урн - 2 шт., освещение | разбивка клумбы |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 1 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения |  | июнь 2019 года |  | сентябрь 2019 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек- 8 шт., установка урн - 4 шт., освещение, установка детской площадки | - |  |  | 839930,92 |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 3 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского сельского поселения |  | июнь 2019 года |  | сентябрь 2019 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | установка скамеек - 3 шт., установка урн - 2 шт., освещение | - |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 7б в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | июнь 2020 года |  | сентябрь 2020 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения |  | парковка, асфальтирование дворового проезда, установка скамеек- 4 шт., установка урн- 2 шт., установка детской площадки | - |  | 2003551,14 |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 7а в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | июнь 2020 года |  | сентябрь 2020 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения |  | асфальтирование входной группы и дворового проезда, установка скамеек- 2 шт., установка урн- 1 шт., установка детской игровой площадки | - |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 5 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района | июнь 2020 года |  | сентябрь 2020 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения |  | асфальтирование входных групп, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3 | - |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 9 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района |  | июнь 2021 года |  | сентябрь 2021 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | установка скамеек- 6 шт., установка урн-3, асфальтирование входных групп |  |  |  |  |  | 2003551,14 |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 13 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района |  | июнь 2021 года |  | сентябрь 2021 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3, асфальтирование входных групп |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 15 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района |  | июнь 2021 года |  | сентябрь 2021 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | асфальтирование дворового проезда, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3, установка детской площадки, асфальтирование входных групп |  |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по пер. Южный, д. 3 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района |  | июнь 2022 года |  | сентябрь 2022 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | асфальтирование тротуаров, установка скамеек- 2 шт., установка урн- 1 шт., освещение | - |  |  |  | 1100537,9 |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Луговая, д. 28 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района |  | июнь 2022 года |  | сентябрь 2022 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3 освещение, установка детской площадки | - |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории многоквартирного дома по улице Кирова, д. 7 в с. Ельники Ельниковского района | администрация Ельниковского муниципального района |  | июнь 2021 года |  | сентябрь 2021 года |  | повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Ельниковского сельского поселения | парковка, установка скамеек- 6 шт., установка урн-3, установка детской площадки, асфальтирование входных групп |  |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |

2) приложение 9 к Программе «Адресный перечень мероприятий программы всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»  изложить в следующей редакции:

Приложение 9

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Ельниковского сельского поселения»

на 2018-2024 годы

Адресный перечень мероприятий программы всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации Перечень работ |  | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  | минимальный | дополнительный |  |
| Общественные территории подлежащие благоустройству в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |
| Место массового отдыха для жителей Ельниковского сельского поселения | Администрация Ельниковского сельского поселения | май 2021 года | декабрь 2021 года | Повышение уровня благоустроенности мест массового отдыха для жителей Ельниковского сельского поселения | Обустройство пешеходных дорожек (асфальтирование), установка скамеек, установка урн, установка декоративных уличных светильников, детских игровых площадок | танцплощадка летняя со сценой и ограждением, установка изгороди, беседок, камер видеонаблюдения, подведение водоснабжения | 15 000 000 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ельниковского

муниципального района                                                                                                                                                    Ю.А. Бекешев