Информационное сообщение

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия уведомляет о том, что работы в рамках муниципальной программы с. Ельники «Формирование современной городской среды» на 2020 год выполнены за период с 1 по 31 июля 2020 года на 50 процентов. Около дома №7Б по ул. Кирова, подготовлен дворовый проезд для укладки асфальта,  подготовлена детская игровая площадка, уложены бордюрные камни. Около дома №5 по ул. Кирова подготовлены входные группы для асфальтирования. Около дома №7А подготовлен земельный участок для детской игровой площадки, укладываются бордюры и готовится входная группа для асфальтирования. Необходимое количество лавочек и урн закуплены и приготовлены. Осталось их установить.

Более подробную информацию с фотоматериалами можно просмотреть на сайте в разделе фотоматериалы по программе Формирование современной городской среды.