ПРОТОКОЛ № 2

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

с. Ельники                                                                           15.06.2020 года

10-00 час.

Присутствовали:

Председатель:                                                                   Ю.А. Бекешев

Заместитель председателя:                                               А.В. Малоземов

Секретарь:                                                                         Т.И. Ванюшкина

Члены комиссии:                                                               С.Г. Владимирова

А.И. Ирлянова

Н.В. Кондрашкина

О.В. Замотаев

Н.И. Болзин

А.М. Бушукин

Е.В. Шуватов

А.Ф. Горшенин

Л.Н. Данилина

Е.А. Макейкина

Повестка:

1. О  проделанной работе по муниципальной программе с. Ельники «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ванюшкину Т.И.

В 2020 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» Ельниковскому сельскому поселению Министерством Жилищно- коммунального хозяйства предоставлена субсидия в сумме 1 983 515,63 копейки. Нами была заказана проектно- сметная документация в ОАО «Мордовжилкоммунпроект» и получено положительное заключение экспертной организации. В этом году благоустраиваются дворовые территории по ул. Кирова, д. 5, ул. Кирова, д. 7а и ул. Кирова, д. 7б. По дворовой территории пятого дома будут проведены следующие виды работ: заасфальтированы входные группы, установлены 6 скамеек и 3 урны. Около дома 7а заасфальтирован дворовый проезд, заасфальтирована входная группа, установлен стол, 2 скамейки, 1 урна и детская игровая площадка. Около дома 7б: заасфальтирован дворовый проезд, заасфальтированы входные группы, установлены 6 скамеек, 3 урны и детская игровая площадка.  Договора заключены с ООО «Монтажремстрой». Срок выполнения работ с 12 мая по 25 июля 2020 года. Работы подрядной организацией ведутся. Условия предоставления субсидии Министерством с каждым годом ужесточаются. В этом году если жители ходят осветить свои дворы,  то это возможно сделать только за счет жителей МКД. А при строительстве детских игровых площадок должны быть соблюдены СНИПа. Асфальт должен быть обязательно в бордюре.

Председатель Комиссии                                                   Ю.А. Бекешев

Секретарь Комиссии                                                         Т.И. Ванюшкина