[image: image1.jpg]PEIIEHUE
Cogera genyraToB HaiesIMHCKOro CeJibCKOro moceaeHmst
EJIbHIKOBCKOr0 MyHHIIMNIAILHOTO paiona
Pecny6auxun MopaoBust

or 11.11.2013r. Ne69

c. Hapexxanno
O6 yrBepxnennu IIporpaMMbl KOMILIEKCHOTO Pa3BUTHsI CHCTEM KOMMYHAIBHOM
UHPPacTPyKTypsl HameKITMHCKOTrO CebCKOro Moceenus EnbHUKOBCKOTO
MYHHUMIIANBHOTO paiioHa Pecmy0mauku Mopaosus Ha nepuos ¢ 2014-2023 rona

B coorserctBun ¢ ®enmepanbHbiMu 3akoHamu oT 06.10.2003 1. No 131-03 «O6
061X MPUHIMIIAX OPTaHU3ALMK MECTHOrO caMoyIpasinenus B Poccuiickoii Menepariumy,
or 30.12.2004 r. Ne 210-®3 «O6 oCHOBaX peryiaMpoBaHds Tapu(OB OpPraHM3AIUH
KOMMYHAJIbHOTO KOMIIIEKCa», PYKOBOJCTBYSICH YCTaBoM. HaleKIMHCKOTO CelbCKOro
noceneHusi, CopeT nenyTatoB HameIMHCKOrO CeabCKOro MOCeNeHHUs!

PEIIJI:

1. Vreepauts IlporpamMmy KOMILIEKCHOTO pa3BHTHS CHCTEM KOMMYHAJIBHOI
uHppacTpykTypsl Hanexmuckoro censckoro nocenenust Ha 2014 - 2023 roxsl (nanee -
IIporpamma) (mipusaraercsi).

2. Ilpu QopmmpoBaHUM TPOEKTOB MECTHOTO OIO/PKETAa MpeLyCMaTpHBaTh
BbLJIeJIeHIe (DHHAHCOBBIX CPEJICTB UL peai3alii MepOTPHSTHI JaHHOM [Iporpammbl.

3. KoHTpob 3a BBEINOJIHEHHEM J@aHHOH [IporpaMmbl BO3JIOXKHTH HA 3aMECTHUTENS
I'naBel Haie:xqMHCKOT0 CelbCKOro moceeHusl.

" B.B. Mewikos

N 601:1 nq\l‘)

\\G deeo /




                                                                                                            
Утверждена 

                                                                  решением от 11.11.2013г №69 Совета депутатов                   

                                                                 Надеждинского сельского поселения

                                                                 Ельниковского муниципального района РМ

                  Комплексная программа
                               развития коммунальной инфраструктуры 

                                    Надеждинского  сельского поселения 

             Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия 

                                                   на 2014 - 2023 гг.

                                             с. Надеждино

                                     Комплексная программа
развития коммунальной инфраструктуры Надеждинского  сельского поселения Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2023 гг.

                                       Паспорт программы

Наименование программы:
Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Надеждинского сельского поселения  Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2023 гг.

Дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Решение Совета депутатов Надеждинского сельского поселения  N 69 от 11.11.2013 г. " Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Надеждинского сельского поселения Ельниковского муниципального района  Республики Мордовия на период с 2014-2023 года "

Муниципальный заказчик:
Администрация Надеждинского сельского поселения  Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

Разработчик Программы:
Администрация Надеждинского сельского поселения  Ельниковского муниципального района Республики Мордовия.

Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи.

- наращивание объемов кап. ремонта жилого фонда; 

- выполнение мероприятий по благоустройству территорий поселения;  

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; 

- привлечение частного бизнеса в сферу ЖКХ и др.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели:
Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2014 - 65%

2015 - 57%

2016 - 45%

Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

2014 - 20%

2016 - 50%

Сроки реализации Программы:
2014 - 2023 гг.

Объемы и источники финансирования Программы:
Реализация Программы будет обеспечена за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета РМ (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета РФ, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств, предприятий и населения. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, кредиты банков, средства фондов и др. поступления.

Всего финансовых средств на реализацию Программы (жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ремонт и реконструкция систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения населенных пунктов 95,42 млн. руб.

В т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный бюджет РФ- 8,5 млн. руб.

Республиканский бюджет   0,78 млн. руб.

Местный бюджет -0,082 млн. руб.

Средства предприятий -0,09 млн. руб.

Средства населения- 0,01 млн. руб.

Объемы и источники финансирования будут ежегодно корректироваться, исходя из имеющихся возможностей бюджетов указанных уровней.

Перечень основных мероприятий программы:
Основные мероприятия программы предусматривают:

- реконструкцию и развитие систем электроснабжения

- газификация населенных пунктов;

- строительство новых и реконструкцию старых систем водоснабжения и водоотведения; строительство   водопровода.

- асфальтирование дорог в с. Надеждино   и населенных пунктах поселения;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.
Реализация мероприятий данного проекта будет способствовать:

сокращению износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышению качества жилищно-коммунального обслуживания населения Надеждинского сельского поселения ;

улучшению экологической ситуации в селах Надеждинского сельского поселения ,

созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. Краткая  характеристика муниципального образования

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 100,3 кв.км
Численность населения ( на 01.01.2013 г.) –352 чел.

Темп роста численности (2011/2010 г.г.) – 94,8%

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) –6127,7 кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2011/2010 г.г.) – 91,7%

Введено в действие жилых домов (2011 г.) – 0  кв. м

Число источников (2011 г.):

электроснабжения (центров питания) -4

водоснабжения - 4

газоснабжения -3

Протяженность сетей (2013 г.):

электрических –26,3 км

газовых – 12,3 км

водопроводных – 5,6 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей :

электрических – 8800 м

водопроводных – 6300 м

2. Состояние проблемы

В Надеждинском  сельском поселении имеется 6 населенных пунктов. Население составляет 352 человека.

Коммунальная инфраструктура поселения характеризуется следующими показателями: для водоснабжения населения и организаций имеются 4 водонапорных башни емкостью 100 куб. м,  4 артскважины, 6,3 км водопроводных сетей,  жилых домов 256 общей площадью 6127,7 кв. м.

Из года в год увеличивается износ основных фондов, происходит обветшание жилого фонда, снижается надежность инженерных систем, что приводит к ухудшению качества жилищно-коммунальных услуг.

Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. 

3. Электроснабжение
Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Надеждинского сельского поселения  являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Ельниковского  участка филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго» и ООО «Системы жизни обеспечения». Всего числится 4 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 400 кВт. Воздушные линии электропередачи протяженностью 26,3 км.

Содержание предлагаемых мероприятий.

Основными мероприятиями, запланированными ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» и ООО «Системы жизни обеспечения»  на ближайшие годы , являются работы по ремонту и реконструкции воздушных линий и трансформаторных подстанций в соответствии с ремонтной про​граммой филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» на 2014 - 2023 гг..

Перечень объектов распределительных сетей 0,4—10 кВ Надеждинского сельского поселения, 

включенные в ремонтную программу филиала 

ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»  и ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на период до 2023 гг.

	Наименование объекта

	КТП 10/0,4 кВ №85



	КТП 10/0,4 кВ №86



	КТП 10/0,4 кВ №87



	КТП 10/0,4 кВ №87




В таблице представлены объекты распределительных сетей 0,4-10 кВ по Надеждинскому сельскому поселению, включенные в инвестиционную программу филиала ОАО «МРСК Волги — «Мордовэнэрго» и ООО «Системы жизни обеспечения» на 2014 - 2023 гг.

4. Водоснабжение

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность хозяйственно-питьевой водой населения в сельских населенных пунктах

	
	Кол-во

населенных

пунктов
	Население

чел.
	Нормативное суточное

потребление

воды; куб. м/сутки
	Действ. и

восстан.

артскважины,

шт.
	Действ.

арт. скважины; куб. м/сутки
	Потреб.,

кол-во новых скважин, шт.

	Надеждинское

сельское поселение
	6
	352
	25,5
	4
	231
	0


Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения сельских населенных пунктов Надеждинского сельского поселения 

	Поселение
	Водозаборные узлы

(артезианские скважины), шт
	Водопроводные сети, км
	Водозаборные колонки, требующие замены и новое строительство
	Приборы управления и водоучета, установ-е на новых и ремнтых скважинах
	Водонапорные башни, шт

	
	Наличие,

всего
	В т.ч. кап.

ремонт
	Благоуст.

санит.

зоны
	Новое строительство скважин
	Наличие, всего
	Треб.

кап.

ремонт или замена
	Новое строительство
	
	
	Требующие кап. ремонта или замены
	Монтаж новых

	Надеждинское
	4
	2
	2
	1
	6,3
	2,5
	0,5
	10
	4
	2
	1


Таким образом, в целях улучшения обеспечения населения питьевой водой необходима реконструкция 2,5 км., строительство новых 0,5 км.

Несмотря на то, что системы водоснабжения функционируют в целом стабильно и потребность населения в воде в целом удовлетворяется. Нарастающий износ основных фондов ведет к снижению уровня надежности водопроводных сетей и оборудования и увеличению числа аварийных ситуаций. Значительны потери воды при транспортировке. 

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство, реконструкция и капитальных ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 3,0 км в следующих населенных пунктах:  с. Надеждино, д. Алексеевка, п. Избяной.

2. Строительство, реконструкция и ремонт водонапорных башен в с. Надеждино, д. Алексеевка, п. Избяной. 


5. Канализационное хозяйство
В целом система водоотведения населенных пунктов  Надеждинского сельского поселения носит очаговый характер. 

6. Дорожное хозяйство
Общая протяженность всех улиц в Надеждинском сельском поселении  составляет  7,5 км. в т.ч. с асфальтобетонным  покрытием 7 км. Необустроенность улиц асфальтированными дорогами создает бытовые неудобства людям и в целом не способствует благоустройству поселения.

Содержание предлагаемых мероприятий

1. Асфальтирование улиц в с. Надеждино, протяженностью 05 км.

                      Водоснабжение и водоотведение

1. Строительство водопроводных сетей протяженностью 0,5 км; 

2. Строительство артскважины и  установка водонапорной башни;

3. Очистка водоема в центре села на площади 0,3 га.

Показатели экономической и социальной эффективности мероприятий проекта

Реализация мероприятий данной Программы будет способствовать: улучшению жилищно-коммунального обслуживания населения Надеждинского сельского поселения , улучшению экологической ситуации в населенных пунктах; улучшению состояния инфраструктуры села; энергоэффективности и энергосбережению; улучшению жилищных условий и снижению жалоб населения; обеспечению с/населения и организаций водой стандартного качества и количества.

Исполнитель проекта

Администрация Надеждинского сельского поселения  Ельниковского муниципального района

Объемы и источники финансирования
Программы развития коммунальной инфраструктуры Надеждинского сельского поселения  на период до 2023 года

	Источники финансирования
	Всего (млн./руб.)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Федеральный бюджет
	8,5
	
	1,9
	1,9
	1,9
	2,8

	Республиканский бюджет
	0,78
	0,04
	0,185
	0,185
	0,185
	0,1885

	Местный бюджет
	0,082
	0,001
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Средства предприятий
	0,085
	0,017
	0,017
	0,018
	0,018
	0,015

	Средства населения
	0,01
	0,005
	0,002
	0,001
	0,001
	0,001

	Итого:
	9,5
	0,072
	2,1
	2,08
	2,1
	3,1


                                                                                                        План
мероприятий по обеспечению устойчивой работы  инженерных систем ЖКХ Надеждинского сельского поселения 

	N

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Источники финансирования
	Объемы финансирования (млн. руб.) в действ. ценах, в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	всего
	2014
	2015
	2014
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Реконструкция и строительство водопроводных сетей 3,0 км
	2014 - 2023  гг.
	Администрация сельского поселения
	Федеральный,

Республиканский и местный бюджеты
	5,0
	0,07
	1,3
	0,68
	0,8
	2,1

	2
	Строительство арт. скважин 
	2014 - 2023 
	Администрация сельского поселения
	Федеральный,

Республиканский и местный бюджеты
	2,7
	-
	-
	0,7
	1,0
	1,0

	3
	Асфальтирование дорог в с.Надеждино 
	2014 - 2023  гг.
	Администрация сельского поселения,

Упрдор РМ
	Федеральный,

Республиканский и местный бюджеты
	1,3
	
	0,8
	0,2
	0,3
	

	4
	Замена и ремонт опор и вводов, ВЛ- 0,4 кВт. (с. Надеждино)
	
	ОАО «Мордовэнерго»
	Республиканский бюджет, средства предприятия
	0,5
	
	
	0,5
	
	

	Всего финансирование: средств по программе
	9,5
	0,07
	2,1
	2,08
	2,1
	3,1


