 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                           

              СТАРОДЕВИЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

РЕШЕНИЕ
        от  27.12.2013 г                                                                           № 94
с. Стародевичье
О комплексной программе развития систем коммунальной инфраструктуры 

Стародевиченского  сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия на 2014 -2026  гг.       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502
"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" от 30.12.2004 г., в целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Стародевиченского  сельского поселения и обеспечения условий для качественного предоставления коммунальных услуг населению сельского поселения, Совет депутатов  Стародевиченского  сельского поселения Ельниковского муниципального района, 
РЕШИЛ:
1. Утвердить комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры Стародевиченского  сельского поселения на 2014 - 2026 годы (далее - Программа).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

	Председатель Совета депутатов 

Стародевиченского сельского поселения

Ельниковского муниципального района 

Республики Мордовия
	Л.И. Мишина


ПРОГРАММА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СТАРОДЕВИЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
НА ПЕРИОД 2014-2026 ГГ.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) Стародевиченского сельского поселения (далее - МО) разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», Приказом Минрегиона № 204 г. от 06 мая 2011г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем водоснабжения в соответствии с потребностями  промышленного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО.

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Комплексная Программа развития коммунальной инфраструктуры Стародевиченского сельского поселения  Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2026 гг

	Основания для разработки

Программы
	Федеральный закон 210 –ФЗ от 30декабря 2004 «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса». 

Приказ Минрегиона № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов

	Заказчик Программы
	Администрация Стародевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 

	Разработчик Программы
	Администрация Стародевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

	Цели и задачи Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры  в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Объем отпуска питьевой воды



	Сроки и этапы реализации Программы
	Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:

2014 - 78%

2015 - 46%

2016 - 46%
2017 -46%

2018 -46%
Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры:

2015 - 30%

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:

1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

2. строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях повышения надежности;

3. внедрение – энерго- и ресурсоснабжающих технологий в инженерных системах.

4. Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку:

- строительство объектов электроснабжения и уличного освещения;

- строительство объектов газоснабжения,
- строительство водопровода.


	Объемы и источники финансирования Программы
	   Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, Республиканского бюджета (в числе согласованных проектов республиканского значения), бюджета Российской Федерации, привлекаемых внебюджетных источников, собственных средств предприятий и населения.

    К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся взносы участников Программы, включая предприятия и организации государственного и негосударственного сектора экономики, средства фондов и других поступлений.
Общий объем финансирования строительства локальных сетей водоснабжения составляет 20,53 млн. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 9,772 млн. руб.;

- региональный бюджет – 4,599 млн. руб.;

- местный бюджет – 0,184 млн. руб.;

- внебюджетные источники – 5,975 млн. руб.

Общий объем финансирования реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку составляет 3,821 млн. руб., в том числе:

- строительство объектов электроснабжения и уличного освещения – 1,741 млн. руб.;

- строительство объектов газоснабжения – 1,43 млн. руб.;

- строительство водопровода – 0,65 млн. руб.

   Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год.



	
	


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
2.1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.1.1. Институциональная структура

Услуги водоснабжения на  территории сельского поселения предоставляются
  физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

1. село Стародевичье
2. село Сузелятка
3. д. Молчаново
4. д. Новые Пичингуши

2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения

Источником водоснабжения Стародевиченского сельского поселения являются подземные воды. На территории СП находятся  9 артскважин.

Водопотребление по Стародевиченскому сельскому поселению составляет 49,73 м3/сут из них:

- население – 25,53 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели - 2,30 м3/сут;

- поливочные нужды – 21,90 м3/сут.

Система централизованного водоснабжения Стародевиченского сельского поселения развита слабо.
Схема водоснабжения следующая: вода из артезианских  скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни – 10 м,  W=25 куб. м.), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

Часть жителей с. Стародевичье пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.
Обеспечение населения Стародевиченского сельского поселения водопроводом составляет 97 %; общая протяженность водопроводных сетей составляет 20,99 км.

2.1.3. Оценка состояния проблемы функционирования системы водоснабжения 

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное, требуется их реконструкция или замена на новые из современных материалов и строительство новой водопроводной сети.

2.1.4. Направления решения проблем в системе.

Для нормальной работы системы водоснабжения и подачи воды потребителям питьевой воды в соответствии с нормами СанПиНа необходимо выполнить следующий объем работ реконструкции систем водоснабжения с. Стародевичье:

1. строительство водопроводных сетей села Стародевичье общей протяженностью 11,76 км – 20,53 млн. руб., в том числе изготовление проектно-сметной документации и её экспертиза- 122, 0 тыс. руб.

2. строительство водопровода при  реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку общей протяженностью 1,1 км – 0,65 млн. руб. 

1.2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
1.2.1.Характеристика системы ресурсоснабжения

В настоящее время в населенных пунктах Стародевиченского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Канализование жилых домов во всех населенных пунктах сельского поселения осуществляется в выгребы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Канализование общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Расходы стоков по Стародевиченскому сельскому поселению составляют 21,13 м3/сут, из них:

- население – 18,83 м3/сут;

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 2,30 м3/сут;

1.2.2. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

1. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

2. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

1.2.3. Направления решения проблем в системе
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией.
1.3. СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

1.3.1. Характеристика системы
Система газоснабжения поселения остается неизменной – от магистрального газопровода  Уренгой-Помары-Ужгород  диаметром 1420 мм, давлением Р ≤ 7,5 МПа через ГРС «Ельники».

Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода высокого давления 1 категории с давлением 12 кг/см2. Природный газ поставляется филиалом ОАО «Мордовгаз» и ОАО «Мордовгазификация». Общая протяженность газопровода по населенным пунктам 14,966  км; межпоселковые газопроводы – 10,82 км.
1.3.2. Направления решения проблем в системе
В соответствии с материалами, представленными  заказчиком, проектные мощности существующей системы газоснабжения используются не более чем на 60 % (955 /1647   м3/час).  Значительного прироста населения не ожидается. Следовательно, коренной реконструкции система газоснабжения на период до 2018 года не потребует.
При реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку предусмотрено строительство газопровода низкого давления общей протяженностью 1,1 км  - 1,43 млн. руб.
1.4. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1.4.1. Характеристика системы
В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В электрической сети сельского поселения по данным филиала ОАО «Мордовэнерго» функционируют  трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4.

1.4.2.  Направления решения проблем в системе
Необходимо разработать специализированной организацией проект развития сетей напряжением 10, 35, 110 кВ поселения с уточнением мощностей понизительных подстанций и схем подключения новых и реконструируемых подстанций к электроснабжающей сети сельского поселения.

При реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку предусмотрено строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 1,1 км – 1,741 млн. руб.
3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
3.1.  Краткая характеристика МО
Таблица 1 – Состав сельского поселения

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Тип населенного пункта

	1
	Стародевичье
	село, административный центр

	2
	Сузелятка
	село

	3
	Молчаново
	деревня

	4
	Новые Пичингуши
	деревня


3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ
	№ п/п
	Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий)
	Для каких целей предлагается
	Значение, кому адресовано
	Последовательность (этапы) выполнения

	1.
	Развитие инженерной инфраструктуры.
	
	
	

	1.1
	Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов.
	1)Обеспечение условий для строительства производственных объектов на территориях в границах населенных пунктов.

2)Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков.
	Местное  значение:

 – строительство объектов водоснабжения общего пользования;

- строительство сетей и объектов электро-, газо- и теплоснабжения в границах населенных пунктов.
	После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры.



	1.2
	Организация освещения улиц в темное время суток
	    Обеспечение безопасного движения транспорта и пешеходов; беспрепятственная ориентация на местности; 
	   Местное значение: 

-предложение  органам местного самоуправления Стародевиченского  сельского поселения
	После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры.


3.3.Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения
Таблица 2- целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации 

программы комплексного развития системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Един. измер.
	2013 (базовый)
	Прогноз по годам реализации Программы
	

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	….
	2026
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	Демографические показатели 
	

	1.1
	Численность сельского населения 
	чел.
	1092
	1089
	1088
	1087
	1086
	1085
	…
	1051
	

	2
	Водоснабжение

	2.1
	Строительство локальных водопроводов в сельском поселении
	км
	
	2,54
	4,61
	4,61
	
	
	
	
	

	2.2
	Уровень износа объектов водоснабжения
	%
	80
	78
	46
	46
	46
	46
	
	
	

	2.3
	Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях 
	%
	96,6
	96,8
	97
	97,2
	97,2
	97,2
	
	
	


4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
	Наименование проекта
	Сроки реализации
	Общая 

стоимость,

тыс. руб.
	Финансирование потребности, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	по годам

	
	Нач.
	Окон.


	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	…
	2026

	1. организационные мероприятия

	1.1. проектно-сметная документация
	2010
	2010
	122,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. бесперебойность предоставления услуги водоснабжения

	2.1.строительство водопроводной сети
	2014
	2016
	20530,00
	4560,00
	7924,0
	7926,0
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2. Программа инвестиционных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку
	Наименование проекта
	Сроки реализации
	Общая 

стоимость,

тыс. руб.
	Финансирование потребности, тыс. руб. (без НДС)

	
	
	
	по годам

	
	Нач.
	Окон.


	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	…
	2026

	1. организационные мероприятия

	1.1. проектно-сметная документация
	2015
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	2.1.строительство водопроводной сети
	2016
	2016
	650,00
	
	
	650,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. строительство газопровода низкого давления
	2016
	2016
	1430,00
	
	
	1430,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.строительство объектов электроснабжения(ВЛ-0,4 кВ)
	2016
	2016
	1741,00
	
	
	1741,0
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

В расчетах предусмотрено долевое финансирование: частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.
Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

6.  УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
Администрация Стародевиченского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в сфере  реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

 -методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а так же информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредствам сбора, обработки и анализа информации.

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программ, а так же состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг.
