V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА (Приложение № 3)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по строительству двухквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. Ельники Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

«___»____________2014 г.

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы администрации Татьяны Гавриловны Гулькиной, действующей на основании Устава,, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «СТОРОНЫ», в соответствии с результатами определения исполнителя путем проведения аукциона в электронной форме __________, протокол_________ №_____ от ________, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству двухквартирного жилого в с. Ельники, ул. Курзенкова, д.___ Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (далее – Работы).

1.2. Подрядчик обязуется в установленные Контрактом сроки выполнить работы в соответствии с условиями Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и Задания (Приложение                     № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

1.3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ установлены в Задании (Приложение  № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет: ________ (________________________________________________) рублей __ копеек, в т. ч. НДС ________________руб.____копеек.

2.2. Цена Контракта формируется с учетом расходов Подрядчика и причитающегося ему вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.

2.3. Финансирование Контракта осуществляется из средств районного бюджета Ельниковского муниципального района Республики Мордовия – субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках Подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы и прочие мероприятия в области образования».

2.4. Оплата расходов по Контракту производится с лицевого счета Заказчика, открытого в органах казначейства.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях.

3. Место и условия выполнения работ

3.1.  Место выполнения работ: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники,                ул. Курзенкова, д. __.

3.2. Условия выполнения работ: в соответствии с Заданием к настоящему контракту.

3.3. Срок (периоды) выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ:

-  начало строительства в течение 5 дней с момента заключения контракта;

- завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию в течении 90 дней с момента заключения контракта.

4. Качество  работ. Гарантия качества работ

4.1. Срок предоставления гарантий качества выполняемых работ составляет 36 месяцев с даты подписания актов приема-передачи выполненных работ.

4.2. Качество, технические характеристики работ, их безопасность должны соответствовать требованиям действующего законодательства, принятых в соответствии с ним нормативных документов  и условиям Контракта.

4.3. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком  работы.

5. Порядок приемки работ

5.1. Подрядчик ведет учет объема выполненных работ и отражает их в ежемесячном акте сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнены работы, передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет и счет-фактуру. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления ежемесячного акта сдачи-приемки выполненных работ осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте.

5.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах при их приемке Подрядчик устраняет их своими силами и средствами в течение семи рабочих дней.

5.3. При отсутствии замечаний по выполненным работам Сторонами подписывается ежемесячный акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Подписанный Сторонами ежемесячный акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для оплаты выполненных работ.

5.5. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6. Форма, порядок, сроки и условия оплаты выполненных работ

6.1. Форма оплаты работ: безналичный расчет.

6.2. Порядок оплаты работ: оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика ежемесячно на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. Сроки оплаты работ: оплата осуществляется в течении 10-ти календарных дней после подписания актов выполненных работ КС-1, КС-2.

6.4. Условия оплаты работ: оплата производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

7.2. Заказчик заявляет и Подрядчик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством РФ. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Подрядчику Заказчиком для целей выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим Контрактом.

7.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.5. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

7.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта в отношении конфиденциальной информации, полученной Сторонами или ставшей им известной до истечения срока действия настоящего Контракта или в связи с настоящим Контрактом, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения работ по настоящему Контракту.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Права и обязанности Подрядчика.

8.1.1. Подрядчик обязан:

выполнять работы качественно в соответствии с условиями настоящего Контракта;

гарантировать качество работ в полном объеме на срок 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ;

согласовывать с Заказчиком результаты работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

обеспечить Заказчику возможность осуществления контроля за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ.

устранять недостатки, иные дефекты, выявленные Заказчиком в ходе контроля за ходом выполнения работ или при приемке выполненных работ в указанные Заказчиком порядке и сроки;

одновременно с передачей результатов выполненных работ передать Заказчику всю информацию, касающуюся использования результатов работ, а также все необходимые и относящиеся к результатам выполненных работ документы;

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара предусмотренные контрактом;

соблюдать требования конфиденциальности предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта.

8.1.2. Подрядчик вправе

требовать доступ на территорию Заказчика для выполнения работ в полном объеме;

требовать надлежащего выполнения обязательств Заказчиком (Получателем) по настоящему Контракту;

по согласованию с Заказчиком вправе привлекать субподрядчиков, за действия которых несет полную ответственность, как за свои собственные.

8.2. Права и обязанности Заказчика.

8.2.1. Заказчик обязан:

оплачивать работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

вернуть обеспечение исполнения контракта Подрядчику в сроки предусмотренные Контрактом;

обеспечить доступ сотрудников Подрядчику на территорию Заказчика в соответствии с условиями Контракта;

обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта;

соблюдать требования конфиденциальности предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта.

8.2.2. Заказчик вправе:

требовать надлежащего выполнения работ от Подрядчика;

в любое время проверять ход и качество выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность;

требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных Заказчиком в ходе выполнения работ и/или при их приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта.

привлекать для проверки предоставленных Подрядчиков результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта экспертов, экспертные организации.

9. Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом размер штрафа устанавливается в размере:

10 % от цены контракта в отношении Подрядчика;

2,5 % от цены контракта в отношении Заказчика.

(Порядок определения в контракте фиксированного размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком, подрядчиком обязательств, в том числе гарантийного обязательства (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком устанавливается Постановлением Правительства от 25.11.2013 г. № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом").

9.2. В случае обнаружения Заказчиком (Получателем) недостатков в выполненных работах, Подрядчик устраняет их за счет своих средств в срок, не позднее 7 (семи) дней со дня уведомления Заказчиком (Получателем).

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки начисляемой за каждый день просрочки  исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1% от стоимости не выполненных работ, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

10.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1.-10.2. обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств

11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, а если такое урегулирование становиться невозможным, то спор подлежит решению в Арбитражном суде Республики Мордовия в установленном законом порядке.

12. Срок действия  и порядок расторжения Контракта

12.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами, и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Контракту Сторонами.

12.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.

12.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 12.4. настоящего раздела.

12.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

12.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.10. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения контракта подрядчиком в одностороннем порядке применяются пункты 12.3.-12.9. настоящего раздела.

12.11. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13. Обеспечение исполнения контракта

13.1. Размер обеспечения исполнения Контракта устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, в сумме ____________ ( _____________ ) рублей.

13.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.              № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный  Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

13.3. Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия Контракта.

13.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 10 (десяти) календарных дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

13.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение                           10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  Контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

14.2. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

14.3. В случае изменения потребности в объемах работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10% объем всех предусмотренных Контрактом работ.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему  работ, но не более, чем на 10 % цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в объеме работ, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена дополнительно выполняемых работ и цена выполняемых работ при сокращении потребности в выполнении части объема таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте объем таких работ.

14.4. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности третьей стороне.

14.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчика Стороной Контракта является его правопреемник.

14.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15. Приложения

15.1. Приложение № 1 к Контракту – «Задание».

# 15.2. Приложение № 2 к Контракту – «График выполнения работ».

# 16 Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: АдминистрацияЕльниковского муниципального района Республики Мордовия Юридический адрес: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина, д. 18 Телефон: (883444) 2-62-57 Факс: (883444) 2-61-10. Банковские реквизиты: р/с № 40204810300000000179 в ГРКЦ НБ Респ. Мордовия Банк России г. Саранск, БИК 048952001, ИНН 1307076097, КПП 130701001 Заказчик: Глава администрации Ельниковского муниципального района Республики Мордовия ___________________________ Т.Г. Гулькина М.П. | Подрядчик: ________________________________ ___________________________________ Юридический адрес: ________________________________ ________________________________ Банковские реквизиты: ________________________________ ________________________________ ________________________________ Подрядчик: ________________________________ подпись М.П. |
| --- | --- |

| Стройка: | Приложение № 1 к Муниципальному контракту от «____» ____________ 2014 г. № ______ Двухквартирный жилой дом по адресу: РМ, Ельниковский муниципальный район, с. Ельники, ул.Курзенкова, д. __ |
| --- | --- |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |

Приложение  № 2

к Муниципальному контракту

от «____» ____________ 2014 г. № ______

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Строительство двухквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. Ельники по ул. Мещерова д. __ Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

| п/н | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка разрешения на строительство объекта и начало строительства | В течении 5 дней с момента заключения контракта. |
| 2 | Подготовка планировка земельного участка, установка фундаментов, кладка цоколя, установка балок перекрытий полов. | В течении 15 дней с момента заключения контракта. |
| 3 | Кладка стен, перегородок, оконных перемычек, до крыши | В течении 35 дней с момента заключения контракта. |
| 3 | Устройство кровли, устройство ветровых, конек. | В течении 45 дней с момента заключения контракта. |
| 4 | Внутренняя отделка, канализация, электрика, водоснабжение, газоснабжение | В течении 65 дней с момента заключения контракта. |
| 5 | Благоустройство, устранение недостатков | В течении 80 дней с момента заключения контракта. |
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | В течении 90 дней с момента заключения контракта. |