УТВЕРЖДАЮ

 Глава администрации

Ельниковского муниципального района

Республики Мордовия

  ________________ Ю.А. Бекешев
«20» мая 2015 г.

Документация об электронном аукционе

Открытый аукцион в электронной форме

Выполнение работ по строительству объекта: водоснабжение села Стародевичье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (1-я очередь строительства).
Ельники 2015

СОДЕРЖАНИЕ

	Раздел 1
	Информационная карта аукциона
	

	Раздел 2
	Техническое задание.
	

	Раздел 3
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	

	Раздел 4
	Проект контракта
	


раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

	 № п/п
	Наименование пункта и текст пояснений

	1. 
	Наименование объекта закупки: Выполнение работ по строительству объекта: водоснабжение села Стародевичье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (1-я очередь строительства).

протяженность 5362 м.    стоимость строительства 4 500 тыс. рублей; 

	2. 
	Код ОКПД: 45.21.41.112

	3. 
	Способ определения поставщика: электронный аукцион

	4. 
	Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru

	5. 
	Заказчик: Администрация Ельниковского муниципального района РМ
431370, РМ, Ельниковский район, с. Ельники, ул. Ленина,     д.18,  тел/факс 88344422542, E-mail: elnadm@mail.ru
Ответственное должностное лицо заказчика: Постников Александр Александрович
Контрактный управляющий: Постников Александр Александрович

	6. 
	Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.



	7. 
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:
Начальная (максимальная) цена контракта определена согласно Разделу 3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта».

	8. 
	Источник финансирования: 

Субсидии из федерального, республиканского бюджета, средства бюджета Администрации  Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и привлеченные средства.

	9. 
	Порядок формирования цены контракта: В цену должны быть включены затраты:   
-по организации работ на строительной площадке;   

- на материальные ресурсы;    - на эксплуатацию машин и механизмов;  

- по заработной плате рабочих-строителей и механизаторов;   

- на приобретение и монтаж оборудования;  

- на проведение испытаний и пусконаладочных работ;  

- на накладные расходы и сметную прибыль, а также на вспомогательные услуги, по начислению налогов и пошлин, выплаченных или подлежащих выплате и прочие расходы подрядчика.

	10. 
	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):
Российский рубль.

	11. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта:
Не установлен 

	12. 
	Место и сроки (периоды) поставки товара:

Место поставки товара: 431391, Российская Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район с. Стародевичье ул. Гагарина д-2;
Сроки (периоды) поставки товара:
-начало работ:  со дня подписания Сторонами настоящего Муниципального контракта,

- завершение работ: 
  ввод   в   эксплуатацию   Объекта   с   учетом   испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию объекта до 01 октября 2015 года.

	13. 
	Перечень документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому  товару):не установлен

	14. 
	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости):
Требования к гарантийному сроку работ: Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
Требования к гарантийному обслуживанию работ:не предусмотрено
Требования к объему предоставления гарантии качества работ:не предусмотрено
Требования к расходам на  эксплуатацию:не предусмотрено
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:не предусмотрено
Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:не предусмотрено

	15. 
	Требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого заключается контракт, информация о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара:

не установлены 

	16. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Форма оплаты: безналичный расчет

Сроки и порядок  оплаты: Оплата 1 этап – 2015 год,    производится после принятия выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ по формам КС-2, КС-3. в срок до 31 декабря 2015 год в сумме (один миллион рублей, из них  привлеченные средства в размере 20%) от общей стоимости контракта.

2 этап – 2016 год производится в срок до 31 декабря 2016 года в размере 58% от общей стоимости контракта 
3 этап – 2017 год производится до 31 декабря 2017 года привлеченные средства в размере 20% от общей стоимости контракта, оплАчиваются  равными долями  с ежемесячной оплатой из доли установленной оплаты за  водоснабжение.
 Оплата производится заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, в течение 20 (двадцати) банковских дней по факту выполнения работ, получения заказчиком от подрядчика надлежащим образом оформленных документов, подписанных государственным заказчиком и подрядчиком актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и проверки исполнительной и технической документации.

	17. 
	Возможность изменения условий контракта: (в соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ):

- снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой  работы, оказываемой  услуги  и иных условий контракта в соответствии с пп.а п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ: предусмотрено 
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги в соответствии с пп.б п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ: Не предусмотрено

	18. 
	Требования к участникам закупки, установленные в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Обязательные требования к участнику закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки, а именно:

Членство в саморегулируемой организации и наличие свидетельств о допуске, выданных саморегулируемыми организациями на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом проводимого электронного аукциона Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), а также соответствие участника размещения заказа требованиям ч. 1.1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью не менее цены контракта (начальной (максимальной) (единственный участник) или поданного ценового предложения в процедуре аукциона:
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

2) правомочность участника закупки заключать контракт;

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма (при наличии данного условия в контракте);

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения илиунитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Дополнительные требования к участникам закупки:

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - установлено.

	19. 
	Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации: Установлено

	20. 
	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:
Не установлены 

	21. 
	Преимущества организациям инвалидов: Не установлены

	22. 
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств: Не установлены 

	23. 
	Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению:

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:

23.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в разделе 2 «Техническое задание» документации об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

23.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1. Сведения об участнике закупки:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

- фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица);

- номер контактного телефона;

- идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица);

- идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.

2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1

HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D5Z5kDI"части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов: 
Свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом проводимого электронного аукциона в качестве подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (п. 18Раздела 1.Информационной карты аукциона) (п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от  05  апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Градостроительный кодекс РФ, приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

3. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 2 части 1

HYPERLINK \l "sub_3120" статьи 31  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов: 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель): копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности.

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо заявка на участие в электронном аукционе также должна содержать: доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности).
4. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов: требования не установлены;

5. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

6. Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе: требования не установлены;

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

8. Документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ документом, подтверждающим право участника аукциона на получение преимущества, является декларация (при условии установления соответствующих преимуществ в пунктах 19-21 настоящей Информационной карты),

Заказчиком с целью установить законное право участников на получение преимуществ в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе, и установить соответствие участников требованиям  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в пункте 7 части 4.2 раздела IV Документации об электронном аукционе установлено требование о наличии во второй части заявки следующих документов:

Для юридических лиц:

        Свидетельство о внесении в реестр субъектов малого предпринимательства с отметкой о ежегодном подтверждении включения в Реестр субъектов малого предпринимательства 

•
Для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров, заверенная реестродержателем;

•
Для обществ с ограниченной ответственностью – список участников общества (с указанием гражданства физических лиц-участников общества и долей участников в уставном капитале);

•
В случае если доля участия одного или нескольких юридических лиц превышает в уставном капитале участника закупки 25%, необходимо также представить вышеперечисленные документы в отношении юридических лиц хозяйственных обществ (ООО, ОАО, ЗАО и других).

На основании вышеизложенного, именно предоставление участником аукциона данных документов или их копий предоставит членам аукционной (единой) комиссии возможность установить право участника аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе и позволит выполнить требование пункта 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

9. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих документов (при условии установления соответствующих условий, запретов и ограничений в пункте 22 настоящей Информационной карты).

23.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Участник электронного аукциона заполняет заявку участие в электронном аукционе в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной торговой площадки.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.

Первая часть заявки должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 26.1. настоящего раздела аукционной документации. 

При указании  на товарный знак (его словесное обозначение) использование терминов «или эквивалент», «эквивалент» не допускается. Значения показателей должны быть конкретными, не сопровождаться словами «не более», «не менее», «не хуже», «или» и др. (за исключением случаев, когда производитель товара по данному показателю не использует конкретное значение). Участником закупки указываются значения показателей, соответствующие значениям, установленным в Разделе 2 «Техническое задание».
Вторая часть заявки должна содержать сведения и документы, предусмотренные пунктом 23.2. настоящего раздела аукционной документации, в том числе декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

	24. 
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

Участник аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: « 10» июня 2015 г., 11:00 (время московское).

	25. 
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 

« 11 » июня 2015 г.

	26. 
	Дата проведения электронного аукциона:

Электронный аукцион проводится на электронной площадке « 15 » июня 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

	27. 
	Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:

– 1% от начальной (максимальной) цены контракта.



	28. 
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта:

10 % от начальной (максимальной) цены контракта 
Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта. Контракт может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется (в соответствии с ч. 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ).

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать требованиям и условиям, установленным настоящим пунктом аукционной документации.

В качестве исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящей документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об электронном аукционе, документации об электронном аукционе.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Банковские реквизиты Заказчика: 
ИНН 1307076097  КПП 130701001

Р/с 40302810000003000006
в отделении- НБ Республики Мордовия г. Саранск 

Л/с 05093006090 в УФК по Республике Мордовия (Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия)  

бИК 048952001

	29. 
	Срок подписания контракта, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта:
Контракт может быть заключен не ранее, чем через 10 дней с даты размещения на официальном сайте в сети Интернет протокола подведения итогов электронного аукциона. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта).

	30. 
	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

(в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ): предусмотрена.

	31. 
	Сведения о возможности заказчика при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ: Не предусмотрено

	32. 
	Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе:

Дата начала срока предоставления разъяснений: «26» мая 2015 г.
Дата окончания срока предоставления разъяснений: «8» июня 2015 г.
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении одного аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Запросы о разъяснении положений документации должны быть составлены на русском языке.


Раздел 2.Техническая часть

Требования к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ 

	№

п/п
	Наименование  работ
	Требования к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ 


	Кол-во, шт.

	1
	Выполнение работ по строительству объекта: водоснабжение села Стародевичье Ельниковского  муниципального района Республики Мордовия(1-я очередь строительства).
	Ремонтно-строительные работы выполняются в соответствии с  проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, с требованиями СНиП и другими нормативными документами в области строительства

В случае указания в проектно-сметной документации товарного знака на материалы и оборудование, имеется возможность применения эквивалента.


	1 


Проектно-сметная документация прилагается в виде отдельных архивных файлов.
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	1. Основные характеристики объекта закупки:
	Выполнение работ по строительству объекта: водоснабжению  села Стародевичье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (1-я очередь строительства).

	2. Используемый метод определения НМЦК:
	Проектно-сметный метод – информация о цене получена на основании сводного сметного расчета стоимости строительства

	3. Обоснование использования выбранного метода:
	На основании пункта 1 части 9 статьи 22 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	Расчет НМЦК:
	Расчет НМЦК указан в сводно-сметном расчете.


4 500 000,0 ( четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта установлена на основании сметной документации. 
Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ, согласно сметной документации, материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении работ, в т.ч. стоимость материалов, изделий, необходимых для выполнения данных работ, стоимость их транспортировки к месту проведения работ, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, складирования и вывоза строительного мусора, стоимость приемо-сдаточных испытаний установок и пусконаладочных работ оборудования, стоимость проектно-сметной документации, экспертизы, а также расходы на страхование, НДС и другие обязательные платежи.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
Раздел 4.проект контракта

Муниципальный контракт №

на выполнение работ 

	с. Стародевичье
	«__»________ 2015 г.


Администрация Ельниковского муниципального района Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации Бекешева Юрия Алексеевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и, _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с требованиями  Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона (протокол № ________________ от «___»___________2015 г.), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее-Контракт), именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:
1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по строительству объекта: водоснабжение с.Стародевичье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (1-я очередь строительства).
2. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ  по настоящему Контракту составляет _________ рублей, в т.ч. НДС(если «Подрядчик» является физическим лицом (за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой), то цена контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, которые связаны с оплатой контракта (ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).
           2.2  Оплата 1 этап – 2015 год,    производится после принятия выполненных Генеральным подрядчиком строительно-монтажных работ по формам КС-2, КС-3. в срок до 31 декабря 2015 год в сумме (один миллион рублей, из них привлеченные средства в размере 20%),  от общей стоимости контракта.

2 этап – 2016 год производится в срок до 31 декабря 2016 года в сумме 58% от общей стоимости контракта 

3 этап – 2017 год производится до 31 декабря 2017 года привлеченные средства в размере 20% от общей стоимости контракта, оплАчиваются  равными долями  с ежемесячной оплатой из доли установленной оплаты за  водоснабжение.
Оплата производится заказчиком путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, в течение 20 (двадцати) банковских дней по факту выполнения работ, получения заказчиком от подрядчика надлежащим образом оформленных документов, подписанных государственным заказчиком и подрядчиком актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) и проверки исполнительной и технической документации. 
Источник финансирования: Субсидии из федерального, республиканского бюджета, средства бюджета Администрации Стародевиченского сельского поселения Ельниковского муниципального района Республики Мордовия и привлеченные средства. Выплата аванса не предусмотрена.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного п. 10.9.1. настоящего Контракта.
2.3. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Календарные сроки:

- начало работ:  со дня подписания Сторонами настоящего Муниципального контракта,
           - завершение работ: 
           - ввод   в   эксплуатацию   Объекта   с   учетом   испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых необходимо для ввода в эксплуатацию объекта до 01 октября 2015 года,

3.2. Датой окончания работ по факту является дата подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию.

3.3. Дата подписания настоящего Контракта и дата окончания работ (этапов) являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков начала и окончания строительства Объекта с учетом ввода его в эксплуатацию.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, а Заказчик принять их, при этом подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

3.5.   Если в процессе работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановлении работ. После уведомления о приостановлении работ Заказчик и Подрядчик обязаны в течение 10 (десяти) дней принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ или расторжении Контракта по соглашению Сторон.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего Муниципального контракта Заказчик принимает на себя обязательство:

4.1.1. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию, утвержденную Заказчиком к производству работ.

4.1.2. Осуществлять строительный контроль за выполняемыми работами.

4.1.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке предусмотренном настоящим Муниципальным контрактом.

4.1.4. Обеспечивать финансирование работ на Объекте в пределах стоимости настоящего Контракта и выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии на текущий финансовый год на основании принятых от подрядчика отчетов о выполненных работах.

4.1.5. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием перечисленных подрядчику денежных средств.

4.1.6. Проверять предъявленные подрядчиком к оплате документы за выполненные работы, поставленную продукцию.

4.1.7. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.8. При обнаружении в ходе контроля (надзора) и приемки выполненных работ отступлений от условий настоящего Контракта и проектной документации, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.9. Организовать совместно с подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в эксплуатацию.

4.1.10.При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных подрядчиком работ, актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.1.11. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.2.  Заказчик имеет право:

4.2.1. Отдавать предписание о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, оборудования, не обеспечивающих установленный уровень качества. Предписания и рекомендации отдаются  Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения или записываются в журнал учета выполненных работ (общий и (или) специальные)

4.2.2. Полностью или частично приостанавливать работу на такие периоды времени, которые считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, иных обстоятельствах, оговоренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Беспрепятственного доступа на Объект при производстве всех видов работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ по строительству Объекта, а также производить соответствующие записи в общем и (или) специальных журналах производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации и условий настоящего Контракта.

4.2.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.5.
Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

4.2.6.
Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.2.7.
Проверять качество, производить приемку и оплату работ, выполненных  подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.8.

Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием и иной документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства.

4.2.9.
Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств федерального бюджета.

4.2.10.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных подрядчиком работ техническим заданием и иной документацией, актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

4.2.11.
Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ

4.3. Обязательства Подрядчика:

4.3.1. Сообщить Заказчику о своем намерении встать на налоговый учет по месту выполнения работ по настоящему Контракту в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3.2. Принять по акту приемки-передачи строительную площадку, проектную документацию и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.3. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТами, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами и сдать Объект  Заказчику в установленный срок.

4.3.4. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы упомянутого в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным оборудованием в соответствии с технической документацией. Все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3.5.Возвести собственными силами все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

4.3.6. При необходимости выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность.

4.3.7. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом и техническими условиями.

4.3.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.3.9. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на строительной площадке, ограждения мест производства работ и выполненных работ с начала выполнения работ и до их окончания.

4.3.10. Принимать необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе строительства зеленым насаждениям, ограждениям, проездам и дорогам на строительной площадке и прилегающей территории. В случае их повреждения и/или разрушения обеспечить их восстановление.

4.3.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

4.3.12. Согласовать с органами надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

4.3.13. Вести с начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные в установленном порядке заверенные журналы учета выполненных работ (общий и (или) специальный), входного и операционного лабораторного контроля.

4.3.14. В течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Контракта представить  Заказчику оформленный со своей стороны общий и (или) специальные журналы учета выполненных работ.

4.3.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных  Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.3.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.3.17. Обеспечивать  Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта.

4.3.18. Извещать Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.

4.3.19. Представлять  Заказчику контракты субподряда, заключенные с субподрядными организациями, с обязательным представлением копий свидетельств о допуске к работам.
4.3.20. Представлять  Заказчику копии платежных документов, контрактов на поставку продукции и других документов в срок, установленный пунктом 3.4. настоящего Контракта.

4.3.21. По требованию Заказчика представлять всю необходимую информацию о сооружаемом Объекте, в том числе в электронном формате.

4.3.22. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств.

4.3.23. Выполнять мобилизационные задания, установленные  Заказчиком.

4.3.24. За 15 (пятнадцать) дней до завершения работ на Объекте письменно известить об этом Заказчика.

4.3.25. После оформления акта приемки Объекта в эксплуатацию в течение 2 (двух) дней или иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

4.3.26. Устранить своевременно за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, согласованные с  Заказчиком.

4.3.27. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

4.3.28. В течение десяти дней, после передачи Заказчиком рабочей документации, подрядчик обязан представить локально-сметный расчет, разработанный ресурсным методом по программному комплексу «РИК» на стоимость, определенную по результатам открытого аукциона, включая в стоимость единичной расценки цены ресурсов на дату завершения выполнения работ.

4.3.29. Выполнить все поручаемые работы по Объекту, включая возможные работы, определенно не упомянутые в Проекте, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации. Производить работы в полном соответствии с рабочей документацией, проектом производства работ и строительными нормами, и правилами.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.2.
Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со ст. 2 настоящего Контракта.

4.4.3.
Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в техническом задании и иной документации, с учетом требований, предусмотренных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
4.4.4.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

4.4.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5. Порядок производства и приёмки работ 
5.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет строительный контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта, сметной документации, требованиям технических регламентов.

Строительный контроль, осуществляемый Заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирование его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объекта и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям сметной документации, технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным Контрактом. 

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. Подрядчик должен обеспечить представителя Заказчика помещением для работы.

5.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования,  комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для капитального ремонта, будут соответствовать спецификациям, указанным в документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

Оборудование, не соответствующее по качеству условиям настоящего Контракта, а также некомплектное, считается не поставленным.

5.3. Подрядчик обеспечивает общий порядок на строительной площадке, осуществляет уборку площадки и примыкающей к ней уличной полосы, вывоз строительного мусора и другие виды работ. 
5.4. Подрядчик информирует Заказчика за 2 дня до начала приемки ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 

Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 

5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы, обеспечив их надлежащее качество.

5.6. Подсоединения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций осуществляет Подрядчик.

5.7. Подрядчиком на строительной площадке ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, в котором отражается весь ход производства работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свои замечания о недостатках в журнале производства работ.

Подрядчик в 3-дневный срок принимает меры к устранению указанных Заказчиком недостатков и иных требований. При неисполнении устранения недостатков в срок Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, либо поручить исправления другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного  устранения  недостатков в срок, установленный пунктом 5.4. контракта;
· соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая,  действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

– выполнение всех работ в соответствии с технической документацией, СНиП, в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
– качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и действующими нормативными актами;
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, гарантийный срок устанавливается в соответствии со статьями 755, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации и составляет 5 лет;
– надлежащее функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченным им третьим лицом.
7.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на качество оборудования, смонтированного на Объекте, начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки Объекта в эксплуатацию и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.
7.4. Если в период гарантийного срока в процессе эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Подрядчик осуществляет устранение дефектов за свой счет, если эти дефекты не являются следствием некачественной сметной документации.  Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, недостатков качества выполненных работ, соответствия условиям Контракта Заказчик вправе устранить самостоятельно, либо привлечь другую организацию для их устранения за счет средств Подрядчика.       

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия..
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Порядок урегулирования споров между сторонами
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Мордовия Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа установленный срок означает признание требований претензии.
9.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Мордовия.

10. Изменение, расторжение контракта.

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика  от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ.

10.4. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта,  другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. При расторжении Контракта Объект незавершенного строительства передается Заказчику. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом сторонами совместно. Убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением Контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.8. Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

10.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

10.9.1.При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.
10.10. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
10.11. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 
10.12. При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы.
11. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
11.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в обеспечение исполнения  Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или вносит денежные средства на счет Муниципального заказчика, указанный в п.10.4. Контракта, в размере, указанном в пункте 11.5. настоящего Контракта, (далее - обеспечение исполнения Контракта). Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Требование обеспечения исполнения настоящего Контракта является его неотъемлемым условием, поэтому Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком банковской гарантии или передачи Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения Контракта.
11.2. Вне зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту, выбранного Подрядчиком, обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать:
– своевременное и надлежащее исполнение Подрядчиком всех обязательств, включая сроки исполнения Контракта в целом и (или) его отдельных этапов, качества выполняемых по Контракту работ, гарантийные обязательства; 

– обязательства Подрядчика по уплате им неустойки (штрафа, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, и (или) расторжения контракта до истечения срока действия по вине Подрядчика.
11.3. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

– в качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

– банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, которая должна быть не менее суммы, установленной в п.11.5. настоящего Контракта, и должна быть выражена в российских рублях;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта на 2 месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

– в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
11.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде внесения денежных средств на счет Заказчика:

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте   11.5 настоящего Контракта, на следующий счет: ИНН 1307076097  КПП 130701001 Р/с 40302810000003000006
в отделении- НБ Республики Мордовия г. Саранск 

Л/с 05093006090 в УФК по Республике Мордовия (Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия) БИК 048952001
- Назначение платежа: «Денежные  средства  в  виде  залога  в  качестве  обеспечения  исполнения  Муниципального  контракта  выполнение работ по работ по водоснабжению с.Стародевичье Ельниковского муниципального района Республики Мордовия (1-я очередь строительства)».
– денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика до заключения Контракта. В противном случае данное обеспечение исполнения Контракта считается не предоставленным.

– факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

– денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта предназначены для  обеспечения исполнения обязательств по Контракту в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или расторжения Контракта, включая суммы неустойки (штрафа, пени), убытков, гарантийных обязательств;

–Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств по Контракту или расторжения Контракта, включая суммы неустойки (штрафа, пени), убытков в пределах суммы внесенных на счет Муниципального заказчика денежных средств во внесудебном порядке.

– денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, возвращаются Заказчиком Подрядчику по его письменному требованию в течение 20 (двадцати) банковских дней после надлежащего выполнения Подрядчиком всех обязательств по Контракту. В случае, если имело место неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту, денежные средства, внесенные в Качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту возвращаются Подрядчику только после уплаты суммы задолженности, неустойки (штрафа, пени),  убытков.

11.5. Размер обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту составляет: __ – 10 % (десять процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта. В случае, если предложенная в заявке победителя электронного аукциона, с которым заключается Контракт, цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается настоящий Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

11.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте.     
11.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12. Особые условия
12.1. При исполнении Контракта изменение его условий допускается в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту подлежат регистрации в трехдневный срок на официальном сайте, считаются действительными, если оформлены в надлежащем порядке и подписаны сторонами.
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
12.3. Уступка Подрядчика права (требования) по взаиморасчетам третьему лицу  допускается только с согласия Заказчика и на условиях настоящего Контракта.
12.4. Все указанные в Контракте Приложения являются его неотъемлемой частью.
12.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: один – Заказчику, один – Подрядчику.
12.6. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Муниципальному контракту и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение 1. Проектно-сметная документация.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
	Заказчик:

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия 
Юридический и почтовый адрес:

431370, Российская Федерация, Республика Мордовия, Ельниковский район с.Ельники ул. Ленина, д.18;
Банковские реквизиты: 

ИНН   КПП           ОКТМО лицевой счет Р/С БИК 048952001
ГРКЦ НБ РМ Банка России г.Саранск

УФК по РМ (Администрация  Ельниковского муниципального района Республики Мордовия)

 ОГРН 

	Подрядчик:




Электронно-цифровые подписи сторон

От Заказчика: ________________

От Подрядчика: ______________


